Hallgató neve: Németh Máté

Neptun kódja: E3YAXE

Email címe: nemmatee2004@gmail.com

Konzulens(ek) neve: Frankó Attila, Ficzere Dániel

Önlab tantárgy kódja: BMEVITMAL04

Tanév/félév: 2025/2026 2.félév

Feladat/téma címe:

Labdarúgó mérkőzések sportanalitikai elemzése (Sportanalytics of football matches)

Tervezett munkafázisok

1–3. oktatási hét

Irodalomkutatás és adathalmazok feltérképezése.

Nyilvánosan elérhető labdarúgó mérkőzésadatok (pl. football-data.co.uk) áttekintése, a kiválasztott ligák és szezonok adatainak letöltése. A mérkőzésekhez tartozó statisztikai változók és azok jelentésének megismerése.

4–5. oktatási hét

Adatok előfeldolgozása és egységesítése.

Több szezon adatainak egyesítése, hiányzó adatok kezelése, a modellezéshez szükséges változók kiválasztása. Alap statisztikai elemzés és adatfeltárás (EDA) elvégzése a fontosabb mintázatok azonosítására.

5–8. oktatási hét

Feature engineering és prediktív modellek kialakítása.

A csapatok korábbi teljesítményéből származtatott jellemzők (pl. utolsó mérkőzések statisztikai átlaga, forma mutatók) kialakítása. Több gépi tanulási modell implementálása és kipróbálása a mérkőzések kimenetelének vagy egyéb statisztikai jellemzőinek becslésére.

9–10. oktatási hét

Modellek kiértékelése.

A különböző modellek teljesítményének összehasonlítása megfelelő metrikák segítségével. A fontosabb változók és azok hatásának elemzése.

11. oktatási hét

Írásbeli beszámoló első verziójának elkészítése és beadása a konzulensnek értékelésre.

12–13. oktatási hét

A beszámoló javítása a konzulensi visszajelzések alapján, a végleges dokumentáció elkészítése, valamint a szóbeli prezentáció összeállítása.

14. oktatási hét

A szóbeli bemutató gyakorlása és a végső prezentáció megtartása.